Ведомственная целевая программа благоустройства территории муниципального образования муниципальный округ Морские ворота на 2020 год

Утверждена Постановлением Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота № 49/19 от "31" октября 2019 г., с изменениями согласно Постановлению Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота № 95/19 от 16.12.2019 г., Постановлению Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота № 02/20 от 16.01.2020 г., Постановлению Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота № 18/20 от 11.03.2020 г., Постановлению Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота № 27/20 от 03.04.2020 г.

Цели и задачи: решение актуальных вопросов, связанных с благоустройством внутридворовых территорий муниципального образования муниципальный округ Морские ворота, спилка деревьев, представляющих опасность.

Сроки реализации: в течение 2020 года.

Объем финансирования: 20 000,0 тысяч рублей.

Источник финансирования: бюджет муниципального образования муниципальный округ Морские ворота на 2020 год.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: благоустройство территории, создание комфортных условий проживания для жителей, улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании муниципальный округ Морские ворота.

Управление реализацией программы возложено на Главу Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота.

Ведомственная целевая программа благоустройства территории

муниципального образования муниципальный округ Морские ворота

на 2020 год

Перечень программных мероприятий

| п/п | Территория МО МО Морские ворота, адреса | Основные работы | Источник финансирования | Общий объем финансирования (тыс. руб.) | Поквартальный объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 квартал (тыс. руб.) | 2 квартал (тыс. руб.) | 3 квартал (тыс. руб.) | 4 квартал (тыс. руб.) |
| 1 | Территория МО МО Морские ворота | Спилка больных и деревьев угроз, омолаживание деревьев | Бюджет МО МО Морские ворота | 225,2 | 225,2 | - | - | - |
| 2 | Детские игровые площадки, расположенные на территории МО МО Морские ворота | Завоз песка, ремонт и покраска информационных стендов, приобретение грунта для цветников | Бюджет МО МО Морские ворота | 99,9 | - | 99,9 | - | - |
| 3. | ул. Двинская д.11,15,17 (проект) | Ремонт асфальтобетонного покрытия, замена бортового камня, восстановление газона, ремонт ограждений. | Бюджет МО МО Морские ворота | 4 513,1 | - | 1 354,8 | - | 3 158,3 |
| 4 | Канонерский остров у д.12/2 у гаражей (проект) | Ремонт асфальтового покрытия дорожки, установка и замена бортового камня, ремонт газонов, очистка кустарника, посадка деревьев и кустов | Бюджет МО МО Морские ворота | 3 196,1 | - | 958,8 | - | 2237,3 |
| 5 | Ремонт детской игровой площадки ул. Двинская д.4 корп.1,2,3,4(проект) | Ремонт покрытия, замена оборудования | Бюджет МО МО Морские ворота | 4 884,5 | - | 1 465,4 | 3 419,1 | - |
| 6 | Канонерский остров д.д. 7-8а и зона отдыха, 8-10(напротив входа), 11/2, 32(цветы и кусты), ул. Двинская д.д. 4(сквер), 10, 11, 14,14/4,15,16 кор.1.2.3,17. | Устройство клумб, посадка цветов | Бюджет МО МО Морские ворота | 1552,1 | - | 465,6 | 1086,5 | - |
| 7 | Канонерский остров д.д.7,8а,9,11,22 ул.Двинская д.д. 4 кор.1, 10 кор.2 и 3,14,15,16,17. | Устройство искусственных неровностей, устройство разметки –парковка для инвалидов | Бюджет МО МО Морские ворота | 100,0 | - | 100,0 | - | - |
| 8 | Канонерский о-в д.д. 8,9,10,32, ул. Двинская д.д. 10,11,16,17 | Компенсационная посадка деревьев | Бюджет МО МО Морские ворота | 531,1 | - | 159,3 | - | 371,8 |
| 9 | Канонерский остров д.17-19 | Устройство пешеходной дорожки | Бюджет МО МО Морские ворота | 123,2 |  | 37,0 | 86,2 | - |
| 10 | Территории внутриквартального озеленения МО МО Морские ворота | Уборка территорий внутриквартального озеленения | Бюджет МО МО Морские ворота | 3 000,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 |
| 11 | Технический надзор производства работ по благоустройству | Бюджет МО МО Морские ворота | 300,0 | - | - | - | 300,0 |
| 12 | Составление проектно- сметной документации | Бюджет МО МО Морские ворота | 700,0 | - | - | - | 700,0 |
| 13 | Оформление территории к праздничным мероприятиям | Бюджет МО МО Морские ворота | 760,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 730,0 |
| 14 | Приобретение хозяйственного инвентаря | Бюджет МО МО Морские ворота | 14,8 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,8 |
| ИТОГО: |  | 20 000,0 | 988,2 | 5 404,8 | 5 354,8 | 8 252,2 |