Ведомственная целевая программа благоустройства территории муниципального образования муниципальный округ Морские ворота на 2017 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Местная Администрация муниципального образования

муниципальный округ Морские ворота

Наименование программы: Ведомственная целевая программа благоустройства территории муниципального образования муниципальный округ Морские ворота на 2017 год.

Утверждена Постановлением Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота № 81/16 от 08.11.2016 г., с изменениями согласно Постановлению Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота № 16/17 от 06.03.2017 г., Постановлению Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота № 25/17 от 17.04.2017 г., Постановлению Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота № 34/17 от 14.06.2017 г.

Цели и задачи: решение актуальных вопросов, связанных с благоустройством внутридворовых территорий муниципального образования муниципальный округ Морские ворота, спилка деревьев, представляющих опасность.

Сроки реализации: в течение 2017 года.

Объем финансирования: 16 900,0 тысяч рублей.

Источник финансирования: бюджет муниципального образования муниципальный округ Морские ворота.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: благоустройство территории, создание комфортных условий проживания для жителей, улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании муниципальный округ Морские ворота.

Управление реализацией программы возложено на Главу Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота.

Ведомственная целевая программа благоустройства территории

муниципального образования муниципальный округ Морские ворота

на 2017 год

| п/п | Территория МО МО Морские ворота, адреса | Основные работы | Источник финансирования | Общий объем финансирования (тыс.руб.) | Поквартальный объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 квартал (тыс. руб.) | 2 квартал (тыс. руб.) | 3 квартал (тыс. руб.) | 4 квартал (тыс. руб.) |  |
| 1 | а) Канонерский остров д.д.7-8а,12,12кор.2, 13,14,15,16 б) Двинская ул. д.д.15, 16, 17 в) Канонерский остров д.д. 7-8а, 9-10,11,25. ул.Двинская д.д.10,14, 14\4, 15,16 г) Канонерский остров д.д. 7-8а (сквер), 8/2, 8-10, 32, ул. Двинская д.д. 4(сквер), 10, 14\4. | а)Текущий ремонт асфальта в существующих границах, устройство и ремонт газонов, установка бортового камня, установка ограждений, подсыпка отсева б) Ремонт детской площадки(устройство резинового покрытия), частичная замена детского оборудования, установка скамеек и урн. в) Покраска и ремонт газонных ограждений г) Посадка цветов Прополка кустов | Бюджет МО МО Морские ворота | а) 9 698,5 б) 1 355,5 в) 500,0 г) 1 252,7 | - | 3 842,0 | 8 964,7 | - |
|  |  |  |  | 12 806,7 |  |  |  |  |
| 2 | ул. Двинская д.д. 8,10, 10\2, 14\4, | Текущий (ямочный) ремонт асфальтового покрытия, устройство водоотведения | Бюджет МО МО Морские ворота | 536,8 | - | - | 536,8 | - |
| 3 | Детские игровые площадки, расположенные на территории МО МО Морские ворота | Завоз песка, подсыпка отсева, приобретение грунта для цветников, ремонт детского игрового оборудования | Бюджет МО МО Морские ворота | 100,0 | - | 100,0 | - | - |
| 4 | Территории внутриквартального озеленения МО МО Морские ворота | Уборка территорий внутриквартального озеленения | Бюджет МО МО Морские ворота | 2 218,9 | 554,7 | 554,7 | 554,7 | 554,8 |
| 5 | Территории внутриквартального озеленения МО МО Морские ворота | Спилка и кронирование деревьев-угроз | Бюджет МО МО Морские ворота | 195,1 | 195,1 | - | - | - |
| 6 | Территория МО МО Морские ворота | Ликвидация несанкционированных свалок | Бюджет МО МО Морские ворота | 20,0 | - | 20,0 | - | - |
| 7 | Технический надзор производства работ по благоустройству | Бюджет МО МО Морские ворота | 213,5 | - |  | 213,5 | - |
| 8 | Составление проектно- сметной документации | Бюджет МО МО Морские ворота | 697,9 | - | - | - | 697,9 |
| 9 | Оформление территории к праздничным мероприятиям | Бюджет МО МО Морские ворота | 108,3 | 6,4 | 10,0 | 15,0 | 76,9 |
| 10 | Приобретение хозяйственного инвентаря | Бюджет МО МО Морские ворота | 2,8 | - | 2,8 | - | - |
| ИТОГО: |  | 16 900,0 | 756,2 | 4 529,5 | 10 284,7 | 1 329,6 |