Паспорт ведомственной целевой программы

Местная Администрация муниципального образования

муниципальный округ Морские ворота

Наименование программы: Ведомственная целевая программа благоустройства территории муниципального образования муниципальный округ Морские ворота на 2019 год.

Утверждена Постановлением Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота № 74/18 от "08" ноября 2018 г., с изменениями согласно Постановлению Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота № 15/19 от 28.03.2019 г., Постановлению Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота № 24/19 от 29.05.2019 г.

Цели и задачи: решение актуальных вопросов, связанных с благоустройством внутридворовых территорий муниципального образования муниципальный округ Морские ворота, спилка деревьев, представляющих опасность.

Сроки реализации: в течение 2019 года.

Объем финансирования: 25 000,0 тысяч рублей.

Источник финансирования: бюджет муниципального образования муниципальный округ Морские ворота на 2019 год.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: благоустройство территории, создание комфортных условий проживания для жителей, улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании муниципальный округ Морские ворота.

Управление реализацией программы возложено на Главу Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота.

Ведомственная целевая программа благоустройства территории

муниципального образования муниципальный округ Морские ворота

на 2019 год

Перечень программных мероприятий

| п/п | Территория МО МО Морские ворота, адреса | Основные работы | Источник финансирования | Общий объем финансирования (тыс.руб.) | Поквартальный объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 квартал (тыс. руб.) | 2 квартал (тыс. руб.) | 3 квартал (тыс. руб.) | 4 квартал (тыс. руб.) |
| 1 | Канонерский остров д.д.8,9,10 (проект) | Ремонт детской и тренажерной площадки (устройство резинового покрытия), ремонт набивного покрытия, замена и установка бордюрного камня, замена детского оборудования, установка МАФ | Бюджет МО МО Морские ворота | 3 964,6 | - | 1 189,4 | 2 775,2 | - |
| 2 | Канонерский остров д.10 | Ремонт пешеходной дорожки | Бюджет МО МО Морские ворота | 211,7 | - | 63,5 | 148,2 | - |
| 3 | ул.Двинская д.д.10/2 (проект) | Ремонт асфальтового покрытия проезда | Бюджет МО МО Морские ворота | 2 294,9 | - | 688,5 | 1 606,4 | - |
| 4 | ул.Двинская д.10/3 (проект) | Ремонт асфальтового покрытия проезда, мощение, замена бортового камня, ремонт газонов | Бюджет МО МО Морские ворота | 2 025,0 | - | 606,0 | 1 419,0 | - |
| 5 | ул.Двинская д.14/4 (проект) | Замена плитки(мощение), ремонт газонов, ремонт детской площадки, частичная замена оборудования, ремонт МАФ, ремонт и покраска ограждений | Бюджет МО МО Морские ворота | 4980,8 | - | 1 494,2 | 3 486,6 | - |
| 6 | ул.Двинская д.11 (проект) | Ремонт детской площадки(устройство резинового покрытия), частичная установка нового оборудования, замена бордюра, ремонт газона | Бюджет МО МО Морские ворота | 1 286,7 | - | 386,0 | 900,7 | - |
| 7 | Канонерский остров д.д.13, 15, ул. Двинская д. 4 кор.1,2,3,4. | Ремонт детской площадки, замена и установка нового оборудования, установка МАФ | Бюджет МО МО Морские ворота | 922,7 | - | 276,8 | 645,9 | - |
| 8 | Двинская ул. д.4 кор.1и3,д.д.10, 16. Канонерский остров у д.д. 12,16. | Устройство и ремонт контейнерных площадок | Бюджет МО МО Морские ворота | 1 156,7 | - | 347,0 | 809,7 | - |
| 9 | Канонерский остров д.д. 7-8а и зона отдыха, 8-10, 11/2, 32, ул.Двинская д.д. 4(сквер), 10, 11, 14\4,15,16. | Устройство клумб, посадка цветов, компенсационная посадка кустов и деревьев. | Бюджет МО МО Морские ворота | 2 146,2 | - | 643,9 | 1 502,3 | - |
| 10 | Канонерский остров д.д.7-8а. | Ремонт прибрежной зоны отдыха с укреплением береговой линии | Бюджет МО МО Морские ворота | 390,1 | - | 117,0 | 273,1 |  |
| 11 | Территории МО МО Морские ворота | Покраска ограждений | Бюджет МО МО Морские ворота | 499,4 | - | - | 499,4 | - |
| 12 | Детские игровые площадки, расположенные на территории МО МО Морские ворота | Завоз песка, подсыпка отсева, приобретение грунта для цветников | Бюджет МО МО Морские ворота | 99,0 | - | 99,0 | - | - |
| 13 | ул.Двинская д.16кор.1,2,3 (проект) | Мощение дорожек, замена бортового камня, установка ограждений, посадка кустов | Бюджет МО МО Морские ворота | 692,7 | - | - | 692,7 | - |
| 14 | Территории внутриквартального озеленения МО МО Морские ворота | Уборка территорий внутриквартального озеленения | Бюджет МО МО Морские ворота | 2 920,5 | 730,1 | 730,1 | 730,1 | 730,2 |
| 15 | Двинская ул. д.д. 8,10, 11,16 кор.1,2,3, 17, Канонерский ос-в д.д. 8-10, 14. | Установка дополнительного спортивного оборудования и МАФ | Бюджет МО МО Морские ворота | 303,1 | - | - | 303,1 | - |
| 16 | Составление проектно- сметной документации | Бюджет МО МО Морские ворота | 642,4 | - | - | - | 642,4 |
| 17 | Технический надзор производства работ по благоустройству | Бюджет МО МО Морские ворота | 340,0 | - | - | - | 340,0 |
| 18 | Разработка технической документации | Бюджет МО МО Морские ворота | 50,0 | - | 50,0 | - | - |
| 19 | Оформление территории к праздничным мероприятиям | Бюджет МО МО Морские ворота | 63,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 33,5 |
| 20 | Приобретение хозяйственного инвентаря | Бюджет МО МО Морские ворота | 10 | 3,0 | 3,0 | - | 4,0 |
|  | ИТОГО | 25 000,0 | 743,1 | 6704,4 | 15 802,4 | 1 750,1 |