Ведомственная целевая программа благоустройства территории муниципального образования муниципальный округ Морские ворота на 2019 год

Утверждена Постановлением Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота № 74/18 от "08" ноября 2018 г., с изменениями согласно Постановлению Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота № 15/19 от 28.03.2019 г., Постановлению Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота № 24/19 от 29.05.2019 г., Постановлению Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота № 33/19 от 02.07.2019 г.

Цели и задачи: решение актуальных вопросов, связанных с благоустройством внутридворовых территорий муниципального образования муниципальный округ Морские ворота, спилка деревьев, представляющих опасность.

Сроки реализации: в течение 2019 года.

Объем финансирования: 25 000,0 тысяч рублей.

Источник финансирования: бюджет муниципального образования муниципальный округ Морские ворота на 2019 год.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: благоустройство территории, создание комфортных условий проживания для жителей, улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании муниципальный округ Морские ворота.

Управление реализацией программы возложено на Главу Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота.

Перечень программных мероприятий

| п/п | Территория МО МО Морские ворота, адреса | Основные работы | Источник финансирования | Общий объем финансирования (тыс.руб.) | Поквартальный объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 квартал (тыс. руб.) | 2 квартал (тыс. руб.) | 3 квартал (тыс. руб.) | 4 квартал (тыс. руб.) |
| 1 | Канонерский остров д.д.8,9,10 (проект) | Ремонт детской и тренажерной площадки (устройство резинового покрытия), ремонт набивного покрытия, замена и установка бордюрного камня, замена детского оборудования, установка МАФ | Бюджет МО МО Морские ворота | 3 964,6 | - | 1 189,4 | 2 775,2 | - |
| 2 | Канонерский остров д.10 | Ремонт пешеходной дорожки | Бюджет МО МО Морские ворота | 211,7 | - | 63,5 | 148,2 | - |
| 3 | ул.Двинская д.д.10/2 (проект) | Ремонт асфальтового покрытия проезда | Бюджет МО МО Морские ворота | 2 294,9 | - | 688,5 | 1 606,4 | - |
| 4 | ул.Двинская д.10/3 (проект) | Ремонт асфальтового покрытия проезда, мощение, замена бортового камня, ремонт газонов | Бюджет МО МО Морские ворота | 2 025,0 | - | 606,0 | 1 419,0 | - |
| 5 | ул.Двинская д.14/4 (проект) | Замена плитки(мощение), ремонт газонов, ремонт детской площадки, частичная замена оборудования, ремонт МАФ, ремонт и покраска ограждений | Бюджет МО МО Морские ворота | 4980,8 | - | 1 494,2 | 3 486,6 | - |
| 6 | ул.Двинская д.11 (проект) | Ремонт детской площадки(устройство резинового покрытия), частичная установка нового оборудования, замена бордюра, ремонт газона | Бюджет МО МО Морские ворота | 1 286,7 | - | 386,0 | 900,7 | - |
| 7 | Канонерский остров д.д.13, 15, ул. Двинская д. 4 кор.1,2,3,4. | Ремонт детской площадки, замена и установка нового оборудования, установка МАФ | Бюджет МО МО Морские ворота | 922,7 | - | 276,8 | 645,9 | - |
| 8 | Двинская ул. д.4 кор.1и3,д.д.10, 16. Канонерский остров у д.д. 12,16. | Устройство и ремонт контейнерных площадок | Бюджет МО МО Морские ворота | 1 156,7 | - | 347,0 | 809,7 | - |
| 9 | Канонерский остров д.д. 7-8а и зона отдыха, 8-10, 11/2, 32, ул.Двинская д.д. 4(сквер), 10, 11, 14\4,15,16. | Устройство клумб, посадка цветов, компенсационная посадка кустов и деревьев. | Бюджет МО МО Морские ворота | 2 146,2 | - | 643,9 | 1 502,3 | - |
| 10 | Канонерский остров д.д.7-8а. | Ремонт прибрежной зоны отдыха с укреплением береговой линии | Бюджет МО МО Морские ворота | 390,1 | - | 117,0 | 273,1 |  |
| 11 | Территории МО МО Морские ворота | Покраска ограждений | Бюджет МО МО Морские ворота | 499,4 | - | - | 499,4 | - |
| 12 | Детские игровые площадки, расположенные на территории МО МО Морские ворота | Завоз песка, подсыпка отсева, приобретение грунта для цветников | Бюджет МО МО Морские ворота | 99,0 | - | 99,0 | - | - |
| 13 | ул.Двинская д.16кор.1,2,3 (проект) | Мощение дорожек, замена бортового камня, установка ограждений, посадка кустов | Бюджет МО МО Морские ворота | 692,7 | - | - | 692,7 | - |
| 14 | Территории внутриквартального озеленения МО МО Морские ворота | Уборка территорий внутриквартального озеленения | Бюджет МО МО Морские ворота | 2 920,5 | 730,1 | 730,1 | 730,1 | 730,2 |
| 15 | Двинская ул. д.д. 8,10, 11,16 кор.1,2,3, 17, Канонерский ос-в д.д. 8-10, 14. | Установка дополнительного спортивного оборудования и МАФ | Бюджет МО МО Морские ворота | 303,1 | - | - | 303,1 | - |
| 16 | Составление проектно- сметной документации | Бюджет МО МО Морские ворота | 642,4 | - | - | - | 642,4 |
| 17 | Технический надзор производства работ по благоустройству | Бюджет МО МО Морские ворота | 340,0 | - | - | - | 340,0 |
| 18 | Разработка технической документации | Бюджет МО МО Морские ворота | 50,0 | - | 50,0 | - | - |
| 19 | Оформление территории к праздничным мероприятиям | Бюджет МО МО Морские ворота | 63,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 33,5 |
| 20 | Приобретение хозяйственного инвентаря | Бюджет МО МО Морские ворота | 10 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | - |
|  | ИТОГО | 25 000,0 | 743,1 | 6704,4 | 15 806,4 | 1 746,1 |