Ведомственная целевая программа благоустройства территории муниципального образования муниципальный округ Морские ворота на 2021 год

Утверждена Постановлением Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота № 80/20 от «11» ноября 2020 г., с изменениями согласно Постановлению Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота № 02/21 от 26.01.2021 г., Постановлению Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота № 04/21 от 05.02.2021 г., Постановлению Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота № 12/21 от 10.03.2021 г., Постановлению Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота № 14/21 от 30.03.2021 г., Постановлению Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота № 46/21 от 02.08.2021 г., Постановлению Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота № 62/21 от 24.08.2021 г., Постановлению Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота № 46/21 от 02.08.2021 г., Постановлению Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота № 64/21 от 07.09.2021 г., Постановлению Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота № 74/21 от 27.10.2021 г.

Цели и задачи: решение актуальных вопросов, связанных с благоустройством внутридворовых территорий муниципального образования муниципальный округ Морские ворота, спилка деревьев, представляющих опасность.

Сроки реализации: в течение 2021 года.

Объем финансирования: 20 000,0 тысяч рублей.

Источник финансирования: бюджет муниципального образования муниципальный округ Морские ворота на 2021 год.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: благоустройство территории, создание комфортных условий проживания для жителей, улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании муниципальный округ Морские ворота.

Управление реализацией программы возложено на Главу Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота.

Ведомственная целевая программа благоустройства территории

муниципального образования муниципальный округ Морские ворота

на 2021 год

Перечень программных мероприятий

| п/п | Территория МО МО Морские ворота, адреса | Основные работы | Источник финансирования | Общий объем финансирования (тыс.руб.) | Поквартальный объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 квартал (тыс. руб.) | 2 квартал (тыс. руб.) | 3 квартал (тыс. руб.) | 4 квартал (тыс. руб.) |
| 1 | Территория МО МО Морские ворота | Спилка больных и деревьев угроз, омолаживание деревьев | Бюджет МО МО Морские ворота | 195,0 | 195,0 | - | - | - |
| 2 | Территория МО МО Морские ворота | Завоз песка на детские площадки, подсыпка отсева (детские площадки, дорожки) | Бюджет МО МО Морские ворота | 126,0 | - | 126,0 | - | - |
| 3 | Территории зеленых насаждений общего пользования местного значения, детские и спортивные площадки | Уборка и содержание | Бюджет МО МО Морские ворота | 245,0 | 245,0 | - | - | - |
| 4 | Территория МО МО Морские ворота | Ремонт оборудования, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия и пр. по обращениям на портал «Наш Санкт-Петербург | Бюджет МО МО Морские ворота | 152,3 | - | - | - | 152,3 |
| 5 | ул. Двинская д.15,17 (проект) | Ремонт асфальтобетонного покрытия, замена бортового камня, ремонт ограждений | Бюджет МО МО Морские ворота | 4 904,7 | - | 4313,7 | 4813,8 | 5919,6 |
| 6 | ул. Двинская д.4 кор.1,2 | Ремонт асфальтового покрытия проезда | Бюджет МО МО Морские ворота | 467,5 |  |  |  |  |
| 7 | ул. Двинская д.9 | Ремонт асфальтового покрытия проезда | Бюджет МО МО Морские ворота | 467,5 |  |  |  |  |
| 8 | ул. Двинская д.11 | Ремонт асфальтового покрытия проезда | Бюджет МО МО Морские ворота | 467,5 |  |  |  |  |
| 9 | Канонерский о-в д.8-8/2 | Ремонт асфальтового покрытия проезда | Бюджет МО МО Морские ворота | 581,8 |  |  |  |  |
| 10 | ул. Двинская д.д.14/4-16 | Ремонт асфальтового покрытия проезда | Бюджет МО МО Морские ворота | 467,5 |  |  |  |  |
| 11 | Ремонт детской игровой площадки ул. Двинская д.4 корп.1,2,3,4 | Ремонт резинового покрытия, замена детского игрового оборудования | Бюджет МО МО Морские ворота | 4 124,5 |  |  |  |  |
| 12 | Канонерский о-в д.д. 12-16, ул. Двинская д. 10, между д.д.14 и 16, | Ремонт, замена, устройство, покраска ограждений | Бюджет МО МО Морские ворота | 1 039,3 |  |  |  |  |
| 13 | Канонерский остров д.д. 7-8а и зона отдыха, 8-10(напротив входа), 11/2, 32(цветы и кусты), ул. Двинская д.д. 4(сквер), 10, 11, 14,14/4,15,16 кор.1.2.3,17 | Завоз грунта, устройство клумб, посадка цветов | Бюджет МО МО Морские ворота | 1 979,4 |  |  |  |  |
| 14 | Территория Муниципального образования | Компенсационная посадка деревьев | Бюджет МО МО Морские ворота | 547,4 |  |  |  |  |
| 15 | Канонерский остров, д. 14 | Замена детского игрового оборудования | Бюджет МО МО Морские ворота | 455,8 | - | - | - | 455,8 |
| 16 | Территории зеленых насаждений общего пользования местного значения, детские и спортивные площадки | Уборка и содержание | Бюджет МО МО Морские ворота | 1 966,7 | - | 491,7 | 737,5 | 737,5 |
| 17 | Ул. Двинская 15 | Замена детского оборудования | Бюджет МО МО Морские ворота | 298,2 | - | - | - | 298,2 |
| 18 | Технический надзор производства работ по благоустройству | Бюджет МО МО Морские ворота | 224,0 | - | - | - | 224,0 |
| 19 | Составление проектно-сметной документации | Бюджет МО МО Морские ворота | 990,9 | - | - | - | 990,9 |
| 20 | Оформление территории к праздничным мероприятиям | Бюджет МО МО Морские ворота | 165,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 135,8 |
| 21 | Приобретение хозяйственного инвентаря | Бюджет МО МО Морские ворота | 15,0 | 3,0 | 8,0 | - | 4,0 |
| 22 | Ул. Двинская 14 | Замена детского оборудования | Бюджет МО МО Морские ворота | 118,2 | - | - | - | 118,2 |
| ИТОГО: |  | 20 000,0 | 453,0 | 4 949,4 | 5 561,3 | 9 036,3 |