Ведомственная целевая программа благоустройства территории муниципального образования муниципальный округ Морские ворота на 2022 год

Утверждена Постановлением Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота № 71/21 от «08» октября 2021 г., с изменениями согласно Постановлению Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота № 93/21 от «07» декабря 2021 г.

Цели и задачи: решение актуальных вопросов, связанных с благоустройством внутридворовых территорий муниципального образования муниципальный округ Морские ворота, спилка деревьев, представляющих опасность.

Сроки реализации: в течение 2022 года.

Объем финансирования: 22 200,0 тысяч рублей.

Источник финансирования: бюджет муниципального образования муниципальный округ Морские ворота на 2022 год.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: благоустройство территории, создание комфортных условий проживания для жителей муниципального образования муниципальный округ Морские ворота.

Управление реализацией программы возложено на ведущего специалиста по благоустройству Азгаева С.В.

Ведомственная целевая программа благоустройства территории

муниципального образования муниципальный округ Морские ворота

на 2022 год

Перечень программных мероприятий

| п/п | Территория МО МО Морские ворота, адреса | Основные работы | Источник финансирования | Общий объем финансирования (тыс. руб.) | Поквартальный объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 квартал (тыс. руб.) | 2 квартал (тыс. руб.) | 3 квартал (тыс. руб.) | 4 квартал (тыс. руб.) |
| 1 | Территория МО МО Морские ворота | Спилка больных и деревьев угроз, омолаживание деревьев | Бюджет МО МО Морские ворота | 500,0 | 500,0 | - | - | - |
| 2 | Территория МО МО Морские ворота | Завоз песка на детские площадки, подсыпка отсева (детские площадки, дорожки) | Бюджет МО МО Морские ворота | 150,0 | - | 150,0 | - | - |
| 3 | детские и спортивные площадки | Уборка и содержание | Бюджет МО МО Морские ворота | 1 000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 4 | Территория МО МО Морские ворота | Ямочный ремонт асфальта | Бюджет МО МО Морские ворота | 200,0 | - | - | - | 200,0 |
| 5 | ул. Двинская д.10 (проект) | Ремонт асфальтобетонного покрытия, замена бортового камня, устройство детской площадки, устройство газонов | Бюджет МО МО Морские ворота | 7 500,0 | - | 2 250,0 | 5 250,0 | - |
| 6 | Канонерский остров д.7 (проект) | Ремонт асфальтового покрытия проезда | Бюджет МО МО Морские ворота | 7 300,0 | - | 2 190,0 | 5 110,0 | - |
| 7 | Канонерский остров д.7-8а (проект) | Ремонт детской и тренажерной площадок, зоны отдыха | Бюджет МО МО Морские ворота | 3 105,0 | - | 931,5 | 2 173,5 | - |
| 8 | Канонерский остров д.д. 7-8а и зона отдыха, 8-10(напротив входа), 11/2, 32(цветы и кусты), ул. Двинская д.д. 4(сквер), 10, 11, 14,14/4,15,16 кор.1.2.3,17 | Завоз грунта, устройство клумб, посадка цветов | Бюджет МО МО Морские ворота | 2 000,0 | - | 600,0 | 1 400,0 | - |
| 9 | Технический надзор производства работ по благоустройству | Бюджет МО МО Морские ворота | 275,0 | - | - | - | 275,0 |
| 10 | Оформление территории к праздничным мероприятиям | Бюджет МО МО Морские ворота | 160,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 130,0 |
| 11 | Приобретение хозяйственного инвентаря | Бюджет МО МО Морские ворота | 10,0 | 3,0 | 4,0 | - | 3,0 |
|  | ИТОГО: |  | 22 200,0 | 763,0 | 6 385,5 | 14 193,5 | 858,0 |