**Ведомственная целевая программа озеленения территории муниципального образования муниципальный округ Морские ворота на 2022 год**

Утверждена Постановлением Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота № 71/21 от «08» октября 2021 г.

Цели и задачи: решение актуальных вопросов, связанных с озеленением территории муниципального образования муниципальный округ Морские ворота.

Сроки реализации: в течение 2022 года.

Объем финансирования: 2 800,0 тысяч рублей.

Источник финансирования: бюджет муниципального образования муниципальный округ Морские ворота на 2022 год.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании муниципальный округ Морские ворота.

Управление реализацией программы возложено на ведущего специалиста по благоустройству Азгаева С.В.

**Ведомственная целевая программа озеленения территории**

**муниципального образования муниципальный округ Морские ворота**

**на 2022 год**

**Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Территория МО МО Морские ворота,  адреса | Основные работы | Источник финансирования | Общий объем финансирования (тыс. руб.) | Поквартальный объем финансирования | | | |
| 1 квартал  (тыс.  руб.) | 2 квартал  (тыс.  руб.) | 3 квартал  (тыс.  руб.) | 4 квартал  (тыс.  руб.) |
| 1 | Территории зеленых насаждений общего пользования местного значения | Паспортизация территорий | Бюджет МО МО Морские ворота | 300,0 | - | - | 300,0 | - |
| 2 | Территории зеленых насаждений общего пользования местного значения | Уборка и содержание | Бюджет МО МО Морские ворота | 2 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 3 | Территория МО МО  Морские ворота | Компенсационная посадка деревьев | Бюджет МО МО Морские ворота | 500,0 | - | - | - | 500,0 |
|  | ИТОГО: | |  | 2 800,0 | 500,0 | 500,0 | 800,0 | 1 000,0 |