Отчет

о результатах выполнения плана работ МА МО МО Морские ворота

по осуществлению компенсационного озеленения на территориях зеленых насаждений

общего пользования местного значения в 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Посадка кустарников, шт. | | Посадка деревьев, шт. | |
| План | Фактическое выполнение | План | Фактическое выполнение |
| 1 | Канонерский остров, д.д. 7-8, 10, 12, кор. 2, 17-23, 25.  Ул. Двинская, д.д. 10, кор. 5, 13, 15, 16, 17. | 1000 | 1000 | 48 | 48 |
| 2 | Ул. Двинская, д.д. 16, кор. 1, 2, 3.  Канонерский остров, д. 22 А | 915 | 915 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 1 915 | 1 915 | 48 | 48 |