УТВЕРЖДАЮ

И.о. Главы Местной Администрации

муниципального образования

муниципальный округ Морские ворота

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Константинов В.Г. /

«19» сентября 2022 г

План (программа) работ по осуществлению компенсационного озеленения

на территории МО МО Морские ворота на 2023 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование (виды)  компенсационного  озеленения | Адрес | Количество  (шт.) | Сроки выполнения | Категория зеленых насаждений, на которых планируется  компенсационное озеленение |
| 1 | Посадка деревьев с приобретением посадочного материала. | Канонерский остров, д. 7-8а | 5 | II – IV квартал 2023 г. | Территория зеленых насаждений общего пользования местного  значения. |
| 2 | Посадка деревьев с приобретением посадочного материала. | Канонерский остров, д. 12/2 | 5 | II – IVквартал 2023 г. | Территория зеленых насаждений общего пользования местного  значения. |
| 3 | Посадка деревьев с приобретением посадочного материала. | ул. Двинская д. 10/5 | 10 | II – IVквартал 2023 г. | Территория зеленых насаждений общего пользования местного  значения. |
| 4 | Посадка деревьев с приобретением посадочного материала. | ул. Двинская, д.4(сквер) | 15 | II – IV квартал 2023 г. | Территория зеленых насаждений общего пользования местного  значения. |
|  | ИТОГО: |  | 35 |  |  |