Местная Администрация

Муниципального образования

Муниципальный округ Морские ворота

Канонерский о-в, д. 8а, Санкт-Петербург, 198184, тел.: 746-90-45, факс: 746-90-32

ИНН/КПП 7805387120/780501001

_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2024                                                                                                               	№  122/24

┌                                                                   ┐

О внесении изменений Муниципальную

программу благоустройства территории

внутригородского муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга

муниципальный округ Морские ворота

на 2025-2027 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Муниципальную программу благоустройства территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2025-2027 годы, утвержденную Постановлением Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота № 88/24 от «20» сентября 2024 г., изменения, изложив ее в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление действует с момента принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации

муниципального образования

муниципальный округ Морские ворота 				            	Е.А. Никитина

Приложение № 1

к Постановлению Местной Администрации

муниципального образования

муниципальный округ Морские ворота

№ 122/24 от 16.12.2024 г.

Паспорт муниципальной программы

Местная Администрация муниципального образования

муниципальный округ Морские ворота

Наименование программы: Муниципальная программа благоустройства территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2025-2027 годы.

Утверждена Постановлением Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота № 88/24 от «20» сентября 2024 г., с изменениями согласно Постановлению Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота № 122/24 от «16» декабря 2024 г.

Цели программы: решение актуальных вопросов, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота, спилка деревьев, представляющих опасность.

Сроки реализации: в течение 2025-2027 годов.

Общий объем финансирования: 22 999,1 тысяч рублей.

Распределение финансирования по годам:

2025 г. – 6 740,0 тысяч рублей.

2026 г. – 6 109,1 тысяч рублей.

2027 г. – 10 150,0 тысяч рублей.

Источники финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота.

Плановые показатели программы на 2025 год:

1. устройство детских игровых площадок. Целевое значение – 1 шт.

Плановые показатели программы на 2026 год:

1. ремонт детских игровых площадок. Целевое значение – 1 шт.

Плановые показатели программы на 2027 год:

1. ремонт детских игровых площадок. Целевое значение – 2 шт.

Перечень программных мероприятий на 2025 год

| п/п | Территория МО МО Морские ворота, адреса | Основные работы | Источник финансирования | Общий объем финансирования (тыс. руб.) | Поквартальный объем финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 квартал (тыс. руб.) | 2 квартал (тыс. руб.) | 3 квартал (тыс. руб.) | 4 квартал (тыс. руб.) |
| 1 | Территория МО МО Морские ворота | Спилка больных деревьев и деревьев-угроз, омолаживание деревьев вне ЗНОП местного значения | Бюджет МО МО Морские ворота | 240,0 | 240,0 | - | - | - |
| 2 | Территория МО МО Морские ворота | Замена песка в песочницах на детских площадках вне ЗНОП местного значения | Бюджет МО МО Морские ворота | 80,0 | - | 80,0 | - | - |
| 3 | ул. Двинская д. 11, | Ремонт детской площадки, замена оборудования | Бюджет МО МО Морские ворота | 5 100,0 | - | 2 000,0 | 3 100,0 | - |
| 4 | Ул. Двинская д.д. 11,15,16 | Установка, ремонт, замена, покраска газонных ограждений на территории вне ЗНОП местного значения | Бюджет МО МО Морские ворота | 400,0 | - | - | 400,0 | - |
| 5 | Территория МО МО Морские ворота | Разработка сметной документации | Бюджет МО МО Морские ворота | 20,0 | - | 20,0 | - | - |
| 6 | Ул. Двинская д.4 корп.1,2,3,4. | Оплата восстановительной стоимости зеленых насаждений вне ЗНОП местного значения | Бюджет МО МО Морские ворота | 200,0 | - | - | - | 200,0 |
| 7 | Канонерский остров д.д. 7, 32(цветы и кусты), ул. Двинская д.д. 15,17 | Завоз грунта, устройство клумб, посадка цветов вне ЗНОП местного значения | Бюджет МО МО Морские ворота | 400,0 | - |  | 400,0 | - |
| 8 | Технический надзор производства работ по благоустройству |  | Бюджет МО МО Морские ворота | 300,0 | - | - | 300,0 | - |
|  | ИТОГО: |  |  | 6 740.0 | 240,0 | 2 100,0 | 4 200,0 | 200,0 |

Перечень программных мероприятий на 2026 год

| п/п | Территория МО МО Морские ворота, адреса | Основные работы | Источник финансирования | Общий объем финансирования (тыс. руб.) | Поквартальный объем финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 квартал (тыс. руб.) | 2 квартал (тыс. руб.) | 3 квартал (тыс. руб.) | 4 квартал (тыс. руб.) |
| 1 | Территория МО МО Морские ворота | Спилка больных и деревьев угроз, омолаживание деревьев вне ЗНОП местного значения | Бюджет МО МО Морские ворота | 300,0 | 300 ,0 | - | - | - |
| 2 | Территория МО МО Морские ворота | Завоз песка на детские площадки, подсыпка отсева, завоз грунта (детские площадки, дорожки) вне ЗНОП местного значения | Бюджет МО МО Морские ворота | 80,0 | - | 80,0 | - | - |
| 5 | Двинская д.д. 9,11; Канонерский остров, д.д. 7, 12, 12/2 | Установка, ремонт, замена, покраска газонных ограждений на территории вне ЗНОП местного значения | Бюджет МО МО Морские ворота | 400,0 | - | 100,0 | 300,0 | - |
| 5 | Ул.Двинская д.д.14 корп.4, д.16 кор.1, 23, Канонерский о-в д.д. 8,11. | Ремонт асфальтобетонного покрытия | Бюджет МО МО Морские ворота | 1 300,0 | - | 300,0 | 1 000,0 | - |
| 6 | Ул. Двинская д.4 корп.1,2,3,4; | Оплата восстановительной стоимости зеленых насаждений вне ЗНОП местного значения | Бюджет МО МО Морские ворота | 200,0 | 200,0 | - |  | - |
| 8 | Ул. Двинская, д. 17 | Ремонт детской площадки, замена оборудования | Бюджет МО МО Морские ворота | 3 300,0 | - | 2 000,0 | 1 300,0 |  |
| 10 | Технический надзор производства работ по благоустройству |  | Бюджет МО МО Морские ворота | 380,0 | - | - | - | 380,0 |
| 10 | Оформление территории к праздничным мероприятиям |  | Бюджет МО МО Морские ворота | 120,0 | 20,0 | 20,0 | - | 80,0 |
| 11 | Приобретение хозяйственного инвентаря |  | Бюджет МО МО Морские ворота | 29,1 | - | 15,0 | - | 14,1 |
|  | ИТОГО: |  |  | 6 109.1 | 520,0 | 2 515,0 | 2 600,0 | 474,1 |

Перечень программных мероприятий на 2027 год

| п/п | Территория МО МО Морские ворота, адреса | Основные работы | Источник финансирования | Общий объем финансирования (тыс. руб.) | Поквартальный объем финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 квартал (тыс. руб.) | 2 квартал (тыс. руб.) | 3 квартал (тыс. руб.) | 4 квартал (тыс. руб.) |
| 1 | Территория МО МО Морские ворота | Спилка больных и деревьев угроз, омолаживание деревьев вне ЗНОП местного значения | Бюджет МО МО Морские ворота | 930,0 | 930 ,0 | - | - | - |
| 2 | Территория МО МО Морские ворота | Завоз песка на детские площадки, подсыпка отсева, завоз грунта (детские площадки, дорожки) вне ЗНОП местного значения | Бюджет МО МО Морские ворота | 250,0 | - | 250,0 | - | - |
| 3 | ул. Двинская д.14, кор. 4 | Ремонт детской площадки, замена оборудования | Бюджет МО МО Морские ворота | 3 000,0 | - | 1 000,0 | 2 000,0 | - |
| 4 | Канонерский о-в д.14 | Ремонт детской площадки, замена оборудования | Бюджет МО МО Морские ворота | 2 500,0 | - | 500,0 | 2 000,0 | - |
| 5 | Двинская д.д.16 кор.1,2,3; 9, 11;Канонерский остров д.8а(сквер) | Установка, ремонт, замена, покраска газонных ограждений | Бюджет МО МО Морские ворота | 500,0 | - | 300,0 | 200,0 | - |
| 5 | Ул.Двинская д.д.14 корп.4; д.16 кор.1, 3; 23; Канонерский о-в д.д. 8,11. | Ремонт асфальтобетонного покрытия | Бюджет МО МО Морские ворота | 3 200,0 | - | 1 200,0 | 2 000,0 | - |
| 6 | Ул. Двинская д.17 Канонерский о-в д.д.13,14 | Оплата восстановительной стоимости зеленых насаждений вне ЗНОП местного значения | Бюджет МО МО Морские ворота | 200,0 | 200,0 | - | - | - |
| 9 | Технический надзор производства работ по благоустройству |  | Бюджет МО МО Морские ворота | 350,0 | - | - | - | 350,0 |
| 10 | Оформление территории к праздничным мероприятиям |  | Бюджет МО МО Морские ворота | 200,0 | 10,0 | 10,0 | - | 180,0 |
| 11 | Приобретение хозяйственного инвентаря |  | Бюджет МО МО Морские ворота | 20,0 | - | 10,0 | - | 10,0 |
|  | ИТОГО: |  |  | 10 150,0 | 1 140,0 | 3 270,0 | 6 200,0 | 540,0 |