Местная Администрация

муниципального образования муниципальный округ Морские ворота

Канонерский о-в, д. 8а, Санкт-Петербург, 198184, тел., факс: 746-90-45

ИНН/КПП 7805387120/780501001

_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.09.2022                                                                                                                 	№ 47/22

┌                                                                   ┐

Об утверждении ведомственной целевой

программы «Организация благоустройства

территории МО МО Морские ворота

в соответствии с законодательством

в сфере благоустройства, на 2023 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Организация благоустройства территории МО МО Морские ворота в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, на 2023 год» согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление действует с момента принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Местной Администрации

муниципального образования

муниципальный округ Морские ворота 					В.Г. Константинов

Приложение № 1

к Постановлению Местной Администрации

муниципального образования

муниципальный округ Морские ворота

№ 47/22 от 19.09.2022 г.

Паспорт ведомственной целевой программы

Местная Администрация муниципального образования

муниципальный округ Морские ворота

Наименование ведомственной целевой программы: Организация благоустройства территории МО МО Морские ворота в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, на 2023 год.

Утверждена Постановлением Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота № 47/22 от «19» сентября 2022 г.

Цели и задачи: решение актуальных вопросов, связанных с благоустройством внутридворовых территорий муниципального образования муниципальный округ Морские ворота, спилка деревьев, представляющих опасность.

Сроки реализации: в течение 2023 года.

Объем финансирования: 22 700,0 тысяч рублей.

Источник финансирования: бюджет муниципального образования муниципальный округ Морские ворота на 2023 год.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: благоустройство территории, создание комфортных условий проживания для жителей муниципального образования муниципальный округ Морские ворота.

Управление реализацией программы возложено на ведущего специалиста по благоустройству Азгаева С.В.

Перечень программных мероприятий

| п/п | Территория МО МО Морские ворота, адреса | Основные работы | Источник финансирования | Общий объем финансирования (тыс. руб.) | Поквартальный объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 квартал (тыс. руб.) | 2 квартал (тыс. руб.) | 3 квартал (тыс. руб.) | 4 квартал (тыс. руб.) |
| 1 | Территория МО МО Морские ворота | Спилка больных и деревьев угроз, омолаживание деревьев | Бюджет МО МО Морские ворота | 800,0 | 800 ,0 | - | - | - |
| 2 | Территория МО МО Морские ворота | Завоз песка на детские площадки, подсыпка отсева (детские площадки, дорожки) | Бюджет МО МО Морские ворота | 150,0 | - | 150,0 | - | - |
| 3 | ул. Двинская д.14 (проект) | Ремонт асфальтобетонного покрытия, замена бортового камня, устройство детской площадки, устройство газонов | Бюджет МО МО Морские ворота | 5 620,0 | - | 1 686,0 | 3 934,0 | - |
| 4 | Ул. Двинская д.16 (проект) | Ремонт детской площадки- замена покрытия, детского оборудования, ремонт газонов и газонных ограждений. | Бюджет МО МО Морские ворота | 7 645,0 | - | 2 293,5 | 5 351,5 | - |
| 5 | Канонерский о-в д.д.12-16, 25 | Ремонт, замена, покраска газонных ограждений | Бюджет МО МО Морские ворота | 700,0 | - | 210,0 | 490,0 | - |
| 6 | Ул. Двинская д.4 корп.1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | Бюджет МО МО Морские ворота | 500,0 | - | 150,0 | 350,0 |  |
| 7 | Ул. Двинская д.8 (проект) | Ремонт асфальтобетонного покрытия, ремонт газонов, замена бортового камня. | Бюджет МО МО Морские ворота | 2 500,0 | - | 750,0 | 1 750,0 | - |
| 8 | Ул. Двинская д.4 корп.2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | Бюджет МО МО Морские ворота | 500,0 | - | 150,0 | 350,0 | - |
| 9 | Детские и спортивные площадки | Уборка и содержание | Бюджет МО МО Морские ворота | 1 000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 10 | Канонерский остров д.д. 7-8а и зона отдыха, 8-10(напротив входа), 11/2, 32(цветы и кусты), ул. Двинская д.д. 4(сквер), 10, 11, 14,14/4,15,16 кор.1.2.3,17 | Завоз грунта, устройство клумб, посадка цветов | Бюджет МО МО Морские ворота | 2 000,0 | - | 600,0 | 1 400,0 | - |
| 11 | Составление проектно-сметной документации | Бюджет МО МО Морские ворота | 725,0 | - | - | - | 725,0 |
| 12 | Технический надзор производства работ по благоустройству | Бюджет МО МО Морские ворота | 350,0 | - | - | - | 350,0 |
| 13 | Оформление территории к праздничным мероприятиям | Бюджет МО МО Морские ворота | 200,0 | - | 20,0 | 20,0 | 160,0 |
| 14 | Приобретение хозяйственного инвентаря | Бюджет МО МО Морские ворота | 10,0 | - | 5,0 | - | 5,0 |
|  | ИТОГО: |  | 22 700,0 | 1 050,0 | 6 264,5 | 13 895,5 | 1 490,0 |