Местная Администрация

муниципального образования муниципальный округ Морские ворота

Канонерский о-в, д. 8а, Санкт-Петербург, 198184, тел., факс: 746-90-45

ИНН/КПП 7805387120/780501001

_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2023                                                                                                                 	№ 24/23

┌                                                                   ┐

Об изменении ведомственной целевой

программы «Организация благоустройства

территории МО МО Морские ворота

в соответствии с законодательством

в сфере благоустройства, на 2023 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Организация благоустройства территории МО МО Морские ворота в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, на 2023 год», утвержденную Постановлением Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота № 47/22 от «19» сентября 2022 г., изложив ее в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление действует с момента принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Местной Администрации

муниципального образования

муниципальный округ Морские ворота 					В.Г. Константинов

Приложение № 1

к Постановлению Местной Администрации

муниципального образования

муниципальный округ Морские ворота

№ 24/23 от 04.05.2023 г.

Паспорт ведомственной целевой программы

Местная Администрация муниципального образования

муниципальный округ Морские ворота

Наименование ведомственной целевой программы: Организация благоустройства территории МО МО Морские ворота в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, на 2023 год.

Утверждена Постановлением Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота № 47/22 от «19» сентября 2022 г., с изменениями согласно Постановлению Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота № 01/23 от «20» января 2023 г., Постановлению Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота № 04/23 от «06» февраля 2023 г., Постановлению Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота № 11/23 от «17» февраля 2023 г., Постановлению Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота № 18/23 от «24» марта 2023 г., Постановлению Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота № 24/23 от «04» мая 2023 г.

Цели и задачи: решение актуальных вопросов, связанных с благоустройством внутридворовых территорий муниципального образования муниципальный округ Морские ворота, спилка деревьев, представляющих опасность.

Сроки реализации: в течение 2023 года.

Объем финансирования: 24 406,0 тысяч рублей.

Источник финансирования: бюджет муниципального образования муниципальный округ Морские ворота на 2023 год.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: благоустройство территории, создание комфортных условий проживания для жителей муниципального образования муниципальный округ Морские ворота.

Управление реализацией программы возложено на ведущего специалиста по благоустройству Азгаева С.В.

Перечень программных мероприятий

| п/п | Территория МО МО Морские ворота, адреса | Основные работы | Источник финансирования | Общий объем финансирования (тыс. руб.) | Поквартальный объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 квартал (тыс. руб.) | 2 квартал (тыс. руб.) | 3 квартал (тыс. руб.) | 4 квартал (тыс. руб.) |
| 1 | Территория МО МО Морские ворота | Спилка больных и деревьев угроз, омолаживание деревьев | Бюджет МО МО Морские ворота | 1 141,1 | - | 1 141,1 | - | - |
| 2 | Территория МО МО Морские ворота | Завоз песка на детские площадки, подсыпка отсева, завоз грунта | Бюджет МО МО Морские ворота | 150,0 | - | 150,0 | - | - |
| 3 | ул. Двинская д.14 (проект) | Ремонт асфальтобетонного покрытия, замена бортового камня, устройство детской площадки, устройство газонов | Бюджет МО МО Морские ворота | 5 000,0 | - | - | 1 500,0 | 3 500,0 |
| 4 | ул. Двинская д.16 (проект) | Ремонт детской площадки- замена покрытия, детского оборудования, ремонт газонов и газонных ограждений | Бюджет МО МО Морские ворота | 4 400,0 | - | - | 1 320,0 | 3 080,0 |
| 5 | Канонерский о-в д.д.9, 12-16, 25, 32; ул. Двинская д.д. 4 кор.2,10 корп.5,6. | Установка, ремонт, покраска газонных ограждений | Бюджет МО МО Морские ворота | 998,0 | - | - | 998,0 | - |
| 6 | ул. Двинская д.4 корп.1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | Бюджет МО МО Морские ворота | 565,0 | - | 169,5 | 395,5 | - |
| 7 | Ул. Двинская д.8 (проект) | Ремонт асфальтобетонного покрытия, ремонт газонов, замена бортового камня | Бюджет МО МО Морские ворота | 5 150,0 | - | - | 5 150,0 | - |
| 8 | ул. Двинская д.4 корп.2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | Бюджет МО МО Морские ворота | 565,0 | - | 169,5 | 395,5 | - |
| 9 | Канонерский о-в д.10 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | Бюджет МО МО Морские ворота | 565,0 | - | 169,5 | 395,5 | - |
| 10 | ул. Двинская д.10 корп.5,6 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | Бюджет МО МО Морские ворота | 565,0 | - | 169,5 | 395,5 | - |
| 11 | Детские и спортивные площадки | Уборка и содержание | Бюджет МО МО Морские ворота | 904,5 | 232,5 | 224,0 | 224,0 | 224,0 |
| 12 | Территория МО МО Морские ворота | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия | Бюджет МО МО Морские ворота | 641,0 | - | 192,3 | 448,7 | - |
| 13 | Территория МО МО Морские ворота | Ремонт уличных стендов | Бюджет МО МО Морские ворота | 50,0 | - | - | 50,0 | - |
| 14 | Канонерский остров д.д. 7-8а и зона отдыха, 8-10, 11/2, 16, 32, ул. Двинская д.д. 4(сквер), 10, 11, 14/4,15,16 кор.1.2.3,17 | Завоз грунта, устройство клумб, посадка цветов | Бюджет МО МО Морские ворота | 2 300,0 | - | 690,0 | 1 610,0 | - |
| 15 | Составление проектно-сметной документации | Бюджет МО МО Морские ворота | 894,1 | - | 567,6 | - | 326,5 |
| 16 | Технический надзор производства работ по благоустройству | Бюджет МО МО Морские ворота | 332,0 | - | - | - | 332,0 |
| 17 | Оформление территории к праздничным мероприятиям | Бюджет МО МО Морские ворота | 175,3 | - | 10,0 | 10,0 | 155,3 |
| 18 | Приобретение хозяйственного инвентаря | Бюджет МО МО Морские ворота | 10,0 | - | 5,0 | - | 5,0 |
|  | ИТОГО: |  | 24 406,0 | 232,5 | 3 658,0 | 12 892,7 | 7 622,8 |